Plan de Iteración

Fase de elaboración, Iteración 2

Vesta Risk Manager

T-Code

Agustín Collareda, Cintia Hernandez y Hugo Frey



El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo.

Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.



Tabla de contenido

[Introducción 4](#_Toc257627928)

[Propósito 4](#_Toc257627929)

[Referencias 4](#_Toc257627930)

[Objetivos 5](#_Toc257627931)

[Criterios de Evaluación 5](#_Toc257627932)

[Elementos de la Línea Base 5](#_Toc257627933)

[Planificación 5](#_Toc257627934)

[Casos de Uso y Escenarios 5](#_Toc257627935)

[Recursos 5](#_Toc257627936)

[Evaluación [Fecha] 5](#_Toc257627937)

[Objetivos Alcanzados 6](#_Toc257627938)

[Objetivos No Alcanzados 6](#_Toc257627939)

[Elementos incluidos en la Línea Base 6](#_Toc257627940)

[Conclusión 6](#_Toc257627941)

[Estado del repositorio 6](#_Toc257627942)

Plan de Iteración

Introducción

Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

Referencias

[Indicar otros documentos relacionados con el presente plan.]

* Plan de proyecto

Objetivos

Criterios de Evaluación

[Listar en esta sección los objetivos que se pretenden alcanzar al finalizar esta iteración. Estos criterios servirán de guía para la evaluación del trabajo realizado en este período, permitiendo establecer de una forma más sencilla las tareas que pueden darse por concluidas y las que deben replanificarse.]

Los objetivos que se pretenden alcanzar al finalizar esta iteración son:

* Cumplir con los plazos establecidos en la planificación.
* Desarrollar el modelo de casos de uso.
* Realizar una nueva estimación por puntos de caso de uso.
* Elaborar el primer prototipo funcional.
* Desarrollar el modelo de datos.
* Desarrollar el plan de pruebas.
* Iniciar la elaboración del modelo de diseño.
* Adaptar UARGFlow al proyecto.
* Planificar la fase de construcción iteración 1.

Elementos de la Línea Base

[Enumerar los elementos de la línea base que deben completarse en esta iteración.]

* Modelo de casos de uso
* Modelo de datos
* Primer prototipo funcional
* Plan de pruebas
* Plan de iteración fase de construcción iteración 1

Planificación

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Tarea | Inicio | Fin | Responsable\* |
| **Elaborar modelo de casos de uso** |  | 27/09 |  |
| Realizar ajustes al modelo de casos de uso |  |  | HC |
| Elaborar diagrama de paquetes |  |  | FH |
| Elaborar diagrama de componentes |  |  | CA |
| Elaborar diagrama de clases |  |  | HC |
| Revisar modelo de casos de uso |  |  | CA, HC, FH |
| **Elaborar presentación 27/09** |  | 27/09 | HC |
| **Realizar estimación fase de elaboración iteración 2** |  | 1/10 | CA |
| Revisar estimación fase de elaboración iteración 2 |  |  | HC, FH |
| **Elaborar primer prototipo funcional** |  | 1/10 |  |
| Revisar prototipo funcional |  |  |  |
| **Elaborar presentación 1/10** |  | 1/10 | HC |
| **Elaborar modelo de datos** |  | 4/10 | FH |
| Revisar modelo de datos |  |  | HC, CA |
| **Elaborar presentación 4/10** |  | 4/10 | HC |
| **Elaborar plan de pruebas** |  | 8/10 |  |
| Revisar plan de pruebas |  |  |  |
| **Iniciar elaboración del modelo de diseño** |  | 8/10 |  |
| Revisar modelo de diseño inicial |  |  |  |
| **Elaborar presentación 8/10** |  | 8/10 |  |
| **Implementar UARGflow funcional** |  | 11/10 |  |
| Probar implementación de UARGflow |  |  |  |
| **Elaborar plan de iteración de la fase de construcción iteración 1** |  | 11/10 |  |
| Revisar plan de iteración de la fase de construcción iteración 1 |  |  |  |
| **Realizar cierre de etapa de elaboración iteración 2** |  | 11/10 |  |
| Realizar evaluación y conclusiones de la etapa de elaboración iteración 2 |  |  |  |
| Realizar una nueva identificación y evaluación de riesgos |  |  |  |
| Revisar actividades de cierre de etapa de elaboración iteración 2 |  |  |  |
| **Elaborar presentación 11/10** |  | 11/10 |  |
|  |  |  |  |

\*La columna “responsable” indica al principal encargado de la tarea, pero al ser un equipo de desarrollo chico todos los integrantes tienen mayor o menor participación en todas las tareas.

\*\* HC: Hernandez Cintia  
FH: Frey Hugo  
CA: Collareda Agustín

Casos de Uso y Escenarios

[En este apartado hay que listar los Casos de Uso y los escenarios que corresponden a esa iteración, los cuales están descritos en el documento de Arquitectura del Software y en el de Especificaciones de Requerimiento de Software.]

Recursos

[Aquí se puede hacer referencia a los recursos adicionales que serán necesarios para el desarrollo de las actividades planificadas, por ejemplo equipos informáticos, bibliografía, etc.]

Evaluación [Fecha]

[Está sección deberá completarse una vez concluida la iteración. Basándose en los criterios previamente establecidos, evaluar el trabajo realizado y los logros obtenidos, como así también determinar los elementos de configuración que formarán parte de la línea base.]

Objetivos Alcanzados

[Aquí se hace referencia a los objetivos que fueron alcanzados]

Objetivos No Alcanzados

[Aquí se detallan todos los objetivos que No fueron alcanzados]

Elementos incluidos en la Línea Base

[Describir los elementos que se encuentran incluidos en la Línea Base]

Conclusión

[Mencionar las apreciaciones personales del trabajo realizado en esta iteración, los problemas que surgieron y los logros destacables. Por último, establecer si se está en condiciones de pasar a una nueva iteración, o fase según corresponda, o si bien es necesario realizar una nueva planificación del trabajo pendiente.]

Estado del repositorio

[Incluir aquí el número de revisión del repositorio a la fecha.]