SEGUIMIENTO DE RIESGOS

| DATOS DEL PROYECTO |  |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Kairos |
| Líder del proyecto | Gonzalo Ulloa - gonzalo.ulloa99@gmail.com |
| Desarrolladores del proyecto | Valeria Centurion - centurionvaleria6@gmail.com Agustina Maldonado - agus0.0maldonado@gmail.com Florencia Mendez - esstefaniamendez@gmail.com Guillermo Escalante - guilleh114@gmail.com |

| ESTADOS | RESUMEN DE ESTADO |
| --- | --- |
| NO SE HA INICIADO | 2 |
| EN CURSO | 3 |
| CERRADO | 5 |

| ESTADOS | RESUMEN DE PRIORIDAD |
| --- | --- |
| DESCONOCIDA | 0 |
| BAJA | 0 |
| MEDIA | 4 |
| ALTA | 3 |
| CRITICA | 3 |

Índice

RK01	3

Leyenda	3

Evaluaciones	3

RK02	5

Leyenda	5

Evaluaciones	5

RK03	5

Leyenda	5

Evaluaciones	5

RK04	5

Leyenda	5

Evaluaciones	5

RK05	5

Leyenda	5

Evaluaciones	5

RK06	5

Leyenda	5

Evaluaciones	5

RK07	5

Leyenda	5

Evaluaciones	5

RK08	5

Leyenda	5

Evaluaciones	5

RK09	5

Leyenda	5

Evaluaciones	5

RK10	5

Leyenda	6

Evaluaciones	6

# RK01

### Leyenda

| Número de Referencia | Fecha de Identificación |  |  | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK01 | 10/09/2025 |  |  | Etapa de elaboración – Iteración 1 |
| Responsables |  |  | Categoría |  |
| Gonzalo Ulloa |  |  | Experiencia y Capacidad |  |
| Descripción del riesgo |  |  |  |  |
| Dado el poco conocimiento en PHP del equipo, podría ocurrir una dificultad significativa en el entendimiento y mantenimiento del sistema UARGFlow, lo que conduciría a demoras en la integración con el sistema Kairos, aumento de la curva de aprendizaje y posibles errores en la adaptación. |  |  |  |  |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) |  | Cerrado |  |  |

### Evaluaciones

| Fecha |  | Iteración |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/09/2025 |  | Etapa de elaboración – Iteración 1 |  |
| Impacto | Probabilidad |  | Factor de riesgo |
| 8 | 9 (80%-90%) |  | 72 |
| Justificación |  |  |  |
| La mayoría del equipo no cuenta con experiencia en PHP lo que incrementa la probabilidad de errores y retrabajo al intentar comprender, modificar e integrar UARGFlow. Genera alta probabilidad de retrasos y afectaría de forma significativa la integración con Kairos. |  |  |  |

| Fecha |  | Iteración |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/09/2025 |  | Etapa de elaboración – Iteración 2 |  |
| Impacto | Probabilidad |  | Factor de riesgo |
| 8 | 3 (20%%-30%) |  | 18 |
| Justificación |  |  |  |
| Si bien el riesgo inicial se debía al bajo conocimiento del equipo en PHP, la adopción de Spring Boot y Java reduce su probabilidad al trabajar con tecnologías más dominadas. No obstante, la re-adaptación de UARGFlow al nuevo framework y lenguaje mantiene el riesgo activo, aunque mitigado respecto a la evaluación original. |  |  |  |

| Fecha |  | Iteración |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/10/2025 |  | Etapa de construcción – Iteración 1 |  |
| Impacto | Probabilidad |  | Factor de riesgo |
| 8 | 1 (20%%-30%) |  | 8 |
| Justificación |  |  |  |
| Tras la exitosa re-adaptación de UARGFlow a Spring Boot y Java, el equipo ya trabaja con un entorno dominado, lo que reduce significativamente la probabilidad del riesgo. En consecuencia, la dificultad inicial asociada al bajo conocimiento en PHP queda superada y el riesgo se considera bajo. |  |  |  |

# RK02

### Leyenda

| Número de Referencia | Fecha de Identificación |  |  | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK02 | 23/09/2025 |  |  | Etapa de elaboración – Iteración 2 |
| Responsables |  |  | Categoría |  |
| Gonzalo Ulloa, Guillermo Escalante, Valeria Centurion |  |  | Cronograma |  |
| Descripción del riesgo |  |  |  |  |
| Dada la posible ausencia de algún integrante del grupo, podría ocurrir que ciertas tareas queden sin responsable, lo que conduciría a sobrecarga de trabajo para el resto del equipo y retrasos en entregas. |  |  |  |  |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) |  | Activo |  |  |

### Evaluaciones

| Fecha |  | Iteración |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23/09/2025 |  | Etapa de elaboración – Iteración 2 |  |
| Impacto | Probabilidad |  | Factor de riesgo |
| 2 | 3 (20%-30%) |  | 6 |
| Justificación |  |  |  |
| Si bien la ausencia de un miembro puede afectar el reparto de las tareas, el impacto es bajo ya que el equipo puede reorganizarse y cubrir temporalmente las responsabilidades. |  |  |  |

| Fecha |  | Iteración |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/10/2025 |  | Etapa de elaboración – Iteración 3 |  |
| Impacto | Probabilidad |  | Factor de riesgo |
| 5 | 5 (40%-50%) |  | 25 |
| Justificación |  |  |  |
| Durante el desarrollo se evidenció que la ausencia temporal de un integrante generó demoras y sobrecarga real en el equipo, lo que demostró que la reorganización no siempre resulta suficiente. La probabilidad de retrasos y pérdida de eficiencia es mayor a la estimada inicialmente. |  |  |  |

# RK03

### Leyenda

| Número de Referencia | Fecha de Identificación |  |  | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK03 | 23/09/2025 |  |  | Etapa de elaboración – Iteración 2 |
| Responsables |  |  | Categoría |  |
| Gonzalo Ulloa |  |  | Experiencia y Capacidad |  |
| Descripción del riesgo |  |  |  |  |
| Dada la falta de documentación del sistema UARGFlow, podría ocurrir que la migración del sistema de PHP a Spring Boot podría presentar difcultades en la interpretación del código y funcionalidades, lo que conduciría a errores en la implementación, pérdida de características que puedan ser importantes y mayor esfuerzo de validación y pruebas. |  |  |  |  |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) |  | Activo |  |  |

### Evaluaciones

Sin evaluaciones realizadas.

# RK04

### Leyenda

| Número de Referencia | Fecha de Identificación |  |  | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK04 | 23/09/2025 |  |  | Etapa de elaboración – Iteración 2 |
| Responsables |  |  | Categoría |  |
| Agustina Maldonado, Florencia Mendez |  |  | Cronograma |  |
| Descripción del riesgo |  |  |  |  |
| Dada la inexperiencia del equipo, podrían ocurrir difcultades en la planifcación del proyecto y estimación de tareas, lo que conduciría a una mala planifcación del proyecto |  |  |  |  |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) |  | Activo |  |  |

### Evaluaciones

Sin evaluaciones realizadas.

# RK05

### Leyenda

| Número de Referencia | Fecha de Identificación |  |  | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK05 | 23/09/2025 |  |  | Etapa de elaboración – Iteración 2 |
| Responsables |  |  | Categoría |  |
| Guillermo Escalante, Valeria Centurion |  |  | Cronograma |  |
| Descripción del riesgo |  |  |  |  |
| Dada la falta de defnición clara de los requerimientos funcionales, podría ocurrir que se desarrollen funcionalidades que no respondan a las necesidades reales, lo que conduciría a retrabajo y retraso en la planifcación |  |  |  |  |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) |  | Activo |  |  |

### Evaluaciones

Sin evaluaciones realizadas.

# RK06

### Leyenda

| Número de Referencia | Fecha de Identificación |  |  | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK06 | 23/09/2025 |  |  | Etapa de elaboración – Iteración 2 |
| Responsables |  |  | Categoría |  |
| Agustina Maldonado, Florencia Mendez |  |  | Cronograma |  |
| Descripción del riesgo |  |  |  |  |
| Dado que la documentación se realiza en paralelo con el desarrollo podría ocurrir que no se registren todos los cambios a tiempo lo que conduciría a documentación incompleta y dificultades en mantenimiento futuro |  |  |  |  |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) |  | Activo |  |  |

### Evaluaciones

Sin evaluaciones realizadas.

# RK07

### Leyenda

| Número de Referencia | Fecha de Identificación |  |  | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK07 | 23/09/2025 |  |  | Etapa de elaboración – Iteración 2 |
| Responsables |  |  | Categoría |  |
| Gonzalo Ulloa |  |  | Subcontratista |  |
| Descripción del riesgo |  |  |  |  |
| Dado que el proyecto depende del uso de herramientas gratuitas podría ocurrir la limitación en la capacidad o disponibilidad de dichas plataformas lo que conduciría a dificultades para coordinar tareas y perdida de información crítica. |  |  |  |  |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) |  | Activo |  |  |

### Evaluaciones

Sin evaluaciones realizadas.

# RK10

### Leyenda

| Número de Referencia | Fecha de Identificación |  |  | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK10 | 23/09/2025 |  |  | Etapa de elaboración – Iteración 2 |
| Responsables |  |  | Categoría |  |
| Guillermo Escalante, Valeria Centurion |  |  | Tecnología |  |
| Descripción del riesgo |  |  |  |  |
| Dada la falta de conocimientos en herramientas y tecnologías podría ocurrir la dificultad para configurar entornos o utilizar frameworks correctamente, lo que conduciría a retrasos en el inicio del desarrollo y errores recurrentes en el código |  |  |  |  |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) |  | Activo |  |  |

### Evaluaciones

Sin evaluaciones realizadas.

# RK11

### Leyenda

| Número de Referencia | Fecha de Identificación |  |  | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK11 | 23/09/2025 |  |  | Etapa de elaboración – Iteración 2 |
| Responsables |  |  | Categoría |  |
| Guillermo Escalante |  |  | Complejidad |  |
| Descripción del riesgo |  |  |  |  |
| Dada la escasa experiencia en el desarrollo de software podría ocurrir una arquitectura mal planificada, lo que conduciría a dificultades para integrar módulos, escalar el sistema o corregir fallos. |  |  |  |  |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) |  | Activo |  |  |

### Evaluaciones

Sin evaluaciones realizadas.

# RK12

### Leyenda

| Número de Referencia | Fecha de Identificación |  |  | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK12 | 23/09/2025 |  |  | Etapa de elaboración – Iteración 2 |
| Responsables |  |  | Categoría |  |
| Gonzalo Ulloa |  |  | Complejidad |  |
| Descripción del riesgo |  |  |  |  |
| Dada la falta de experiencia en control de versiones podría ocurrir la perdida de código o documentación, lo que conduciría a retrabajos y demoras en entregas. |  |  |  |  |
| Estado del Riesgo (Activo, Cerrado) |  | Activo |  |  |

### Evaluaciones

Sin evaluaciones realizadas.